BÁO CÁO THẨM ĐỊNH LIÊN NGÀNH Báo cáo thẩm định ứng dụng TuyếnSố TuyếnSố có đáng đưa vào chạy thử với công trường thật của Tuấn Thành chưa, và cần sửa gì trước? Chế độ Tiêu chuẩn · Rủi ro Trung bình · 2026-10-15

| 55 ĐIỂM / 100 | Chưa đạt TRẠNG THÁI | Trung bình CONFIDENCE · COVERAGE 87% |
| --- | --- | --- |

| Đối tượng thẩm định | TuyếnSố (React 19 + Vite + FastAPI/PostGIS), bản demo ngày 15/10/2026 |
| --- | --- |
| Loại đối tượng | Web app nội bộ (desktop + mobile web) cho quản lý xây lắp điện |
| Lĩnh vực chính | software_engineering |
| Rubric | Sản phẩm số (P1–P11) · 100 điểm |
| Người thẩm định | Hội đồng Thẩm định Liên ngành (AI-assisted) |
| Phiên bản báo cáo | 1.0 |

NỘI DUNG BÁO CÁO

| 01 Tóm tắt điều hành 02 Phạm vi, câu hỏi quyết định & phân loại 03 Thành phần hội đồng thẩm định 04 Bảng điểm chi tiết 05 Phát hiện chính — xếp theo mức nghiêm trọng 06 Điều đang làm tốt — đừng phá | 07 Kiểm tra thực tế — chống viển vông & ảo tưởng 08 Phản biện đối kháng & sổ đăng ký rủi ro 09 Critical gates 10 Quan điểm thiểu số & bất đồng 11 Kết luận & khuyến nghị 12 Phụ lục |
| --- | --- |

Báo cáo là thẩm định sơ bộ do trợ lý AI mô phỏng hội đồng đa chuyên môn thực hiện, nhằm hỗ trợ ra quyết định. Không phải chứng nhận, không phải cơ quan có thẩm quyền pháp lý và không thay thế chuyên gia được cấp phép.

# 1.  Tóm tắt điều hành

|  | CHƯA ĐẠT 55/100, Chưa đạt, nhưng đáng chạy thử có kiểm soát. Kỹ thuật vững, bằng chứng từ thực tế gần như chưa có. Confidence: Trung bình · Mức bằng chứng: Trung bình · Coverage: 87% |
| --- | --- |

| Điều đang làm đúng — giữ lại • Phân quyền ở backend, giá bị loại khỏi JSON khi thiếu quyền, refresh token xoay vòng và thu hồi khi dùng lại. • Báo cáo hiện trường có hàng đợi offline và chống trùng theo clientId. • 95 test backend đạt, khóa dòng khi duyệt, giao diện bám đúng thiết kế PDF. |  | Nguy cơ thất bại hàng đầu • Mọi con số "khớp thiết kế" chạy trên dữ liệu tự dựng, chưa thử với hồ sơ thật của Tuấn Thành. • Đối soát 3 nguồn trông như đã có AI nhưng thực chất là dữ liệu mẫu. • Không có git, backup, HTTPS; chưa đo được hiệu quả sử dụng. |
| --- | --- | --- |

Một rủi ro thật nhất Tổ đội hiện trường không nhập đủ báo cáo, ảnh. Khi đó rule engine và biên bản chạy trên dữ liệu rỗng, kết quả sai, và người dùng mất niềm tin ngay trong tháng đầu.

| 0 NGHIÊM TRỌNG | 5 CAO | 9 TRUNG BÌNH | 2 THẤP |
| --- | --- | --- | --- |

# 2.  Phạm vi, câu hỏi quyết định & phân loại

| Câu hỏi quyết định | Có nên đưa TuyếnSố vào chạy thử (pilot) với một tuyến và một tổ đội thật không, và phải sửa gì trước khi chạy? |
| --- | --- |
| Phạm vi | Ứng dụng web đang chạy ở máy local (frontend + backend + dữ liệu demo), mã nguồn frontend và backend, 95 test backend, thiết kế PDF 6 màn hình. |
| Ngoài phạm vi | • Tính pháp lý của biểu mẫu biên bản (cần chuyên gia xây dựng có thẩm quyền) • Hiệu năng trên hạ tầng VPS thật • Chất lượng AI đọc PDF/OCR (chưa được xây dựng) |
| Giả định | • TuyếnSố là phần mềm làm riêng cho một khách hàng (Công ty TNHH Xây lắp điện Tuấn Thành), không bán đại trà, nên nhóm P2 (chuyển đổi) được coi là không áp dụng. • Mức rủi ro đặt là trung bình: sai sót không gây nguy hiểm tính mạng nhưng biên bản và hồ sơ nghiệm thu có giá trị pháp lý và thanh toán. • Dữ liệu trong ứng dụng là dữ liệu demo do chính đội dự án dựng để khớp file PDF thiết kế. |
| Lĩnh vực chính | software_engineering |
| Lĩnh vực hỗ trợ | Kinh doanh & Chiến lược |
| Mức rủi ro | Trung bình |
| Chế độ & lý do | Tiêu chuẩn — Đối tượng chạy được và đọc được mã nguồn, nhiều tiêu chí, rủi ro trung bình, chưa có người dùng thật. |

# 3.  Thành phần hội đồng thẩm định

| Vai trò | Nhiệm vụ & tiêu chí | Bằng chứng & giới hạn | Nhận định |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ tịch hội đồng | Nhiệm vụ: Chuẩn hóa câu hỏi quyết định và tổng hợp ý kiến Tiêu chí: Quyết định chạy thử; Điều kiện tiên quyết | Bằng chứng: Toàn bộ bảng điểm; Nhật ký quan sát Giới hạn: Không thay thế quyết định của chủ đầu tư | Nền tảng kỹ thuật tốt hơn mức bình thường ở giai đoạn này, nhưng chưa có bằng chứng nào từ người dùng thật. Chỉ nên chạy thử có kiểm soát. |
| Chuyên gia lĩnh vực (xây lắp điện, QA/QC hồ sơ) | Nhiệm vụ: Đối chiếu mô hình dữ liệu và quy tắc với thực tế hồ sơ thi công đường dây Tiêu chí: Mô hình công tác theo vị trí cột; Chuỗi nghiệm thu; Biểu mẫu | Bằng chứng: File PDF thiết kế; models.py; seed_demo.py Giới hạn: Không có định mức, KMZ, biểu mẫu thật của Tuấn Thành | Mô hình 8 công tác theo vị trí là hợp lý, nhưng mọi con số đang chạy trên dữ liệu tự dựng nên chưa chứng minh được gì về thực tế. |
| Chuyên gia UX | Nhiệm vụ: Đánh giá luồng, trạng thái, mobile và accessibility Tiêu chí: P3; P4; P5; P7 | Bằng chứng: Duyệt 14 đường dẫn ở 1440 px và 375 px; Đo kích thước vùng chạm, cỡ chữ Giới hạn: Không chụp được ảnh màn hình (pane ẩn), nên không chấm được phân cấp thị giác | Ngôn ngữ giao diện nhất quán và dùng đúng thuật ngữ nghề, nhưng nhiều vùng chạm dưới 44 px và chữ 10–11 px trên mobile. |
| Chuyên gia đo lường và phương pháp | Nhiệm vụ: Kiểm tra construct, độ tin cậy của số liệu và khả năng đo hiệu quả Tiêu chí: P11; Độ hợp lệ của bằng chứng | Bằng chứng: Mã nguồn; Test Giới hạn: Không có dữ liệu sử dụng thật | Số liệu khớp PDF là do seed được dựng để khớp, nên không phải bằng chứng ứng dụng đúng. Chưa có chỉ số nào đo hiệu quả (thời gian lập hồ sơ, tỷ lệ báo cáo đủ ảnh). |
| Người dùng thực tế (kỹ thuật hiện trường) | Nhiệm vụ: Báo cáo cuối ngày trên điện thoại ngoài công trường, tay bẩn, sóng yếu Tiêu chí: Thời gian đến giá trị; Chịu mất mạng | Bằng chứng: Màn hình /bao-cao; offline.ts Giới hạn: Chưa chạy với người thật | Có hàng đợi offline là điểm cộng lớn, nhưng form có hơn 10 trường, tối thiểu 3 ảnh và nút 38–40 px sẽ khiến nhiều tổ đội làm tắt. |
| Người dùng khó tính (Giám đốc, tư vấn giám sát) | Nhiệm vụ: Hỏi vì sao phải bỏ Excel và Zalo, và ai chịu trách nhiệm khi sai Tiêu chí: Lợi thế so với cách làm cũ; Độ tin cậy của biên bản | Bằng chứng: Mẫu biên bản mặc định; README Giới hạn: Chưa có so sánh chi phí | Chưa thấy con số nào chứng minh nhanh hơn hoặc rẻ hơn cách làm hiện tại. Biên bản chưa đối chiếu biểu mẫu pháp lý thì không thể thay hồ sơ thật. |
| Red team | Nhiệm vụ: Tìm đường vượt quyền, làm hỏng dữ liệu, đánh lừa quy tắc Tiêu chí: OWASP; IDOR; Upload | Bằng chứng: auth.py; deps.py; docker-compose.yml Giới hạn: Chưa chạy tấn công thật, chỉ đọc mã | Phân quyền ở backend tốt, nhưng chống dò mật khẩu yếu, chưa có HTTPS, MinIO bản không còn được vá. |
| Kiểm toán bằng chứng | Nhiệm vụ: Soi mức bằng chứng của từng kết luận Tiêu chí: Tag V/I/N | Bằng chứng: Nhật ký quan sát Giới hạn: Pane ẩn nên mọi nhận xét thị giác bị loại | Điểm P4.1 và P6.3 để trống vì không đo được, không đoán. |

## Construct map — điều thực sự cần đo

| Construct | Định nghĩa | Cách đo | Không dùng làm proxy |
| --- | --- | --- | --- |
| Giá trị cho người dùng | Giảm thời gian và sai sót khi lập hồ sơ nghiệm thu, đề xuất vật tư và duyệt | Phỏng vấn, thời gian trước/sau, tỷ lệ hồ sơ đủ | Số màn hình, số rule, số test |
| Độ đúng của quy tắc kiểm tra | Quy tắc báo đúng lỗi hồ sơ thật, ít báo nhầm | Chạy trên hồ sơ thật đã biết kết quả | Khớp số liệu với PDF thiết kế |
| Dùng được ngoài hiện trường | Hoàn thành báo cáo trong thời gian ngắn khi mất mạng | Thử với tổ đội thật, đo giây và số lần bỏ dở | Có tính năng offline |
| An toàn dữ liệu | Không lộ giá, ảnh, hồ sơ giữa các vai trò và dự án | Kiểm thử đối kháng IDOR, upload, đăng nhập | Có phân quyền trong thiết kế |

# 4.  Bảng điểm chi tiết

Rubric: Sản phẩm số (P1–P11) · 100 điểm. Điểm chuẩn hóa = điểm đã chấm ÷ điểm tối đa của mục đã chấm. Mục thiếu bằng chứng ghi “chưa đủ bằng chứng” và không bị tính 0 điểm.

| ID | Nhóm tiêu chí | Điểm | % | Mức | Nhận định & bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Giá trị và Problem–Solution Fit Trọng số 12 | 6/12 | 50% |  | Yếu. Vấn đề có thật và cụ thể trong tài liệu, nhưng chưa có bằng chứng từ người dùng hay so sánh với cách làm cũ. |
| P2 | Kiến trúc chuyển đổi Trọng số 15 | N/A |  |  | Không áp dụng. phần mềm nội bộ làm riêng cho một khách hàng, không có phễu thu hút người lạ. |
| P3 | UX lõi Trọng số 15 | 9/15 | 60% |  | Trung bình. Điều hướng rõ, đủ trạng thái, thiếu onboarding và xác nhận thao tác duyệt. |
| P4 | UI craft và nhận diện Trọng số 10 | 4/7 | 57% |  | Trung bình. Chỉ đo được qua token và component, không chụp được ảnh. |
| P5 | Nội dung và Copy Trọng số 7 | 5/7 | 71% |  | Tốt. Tiếng Việt đúng thuật ngữ nghề, riêng lỗi kỹ thuật vẫn lọt ra màn hình. |
| P6 | Hiệu năng và độ tin cậy Trọng số 8 | 4/6 | 67% |  | Trung bình. Bản build gọn, nhưng chưa đo trên bản production và rule engine tính lại mỗi lần chuyển trang. |
| P7 | Mobile và Accessibility Trọng số 7 | 4/7 | 57% |  | Trung bình. Bố cục mobile riêng, không cuộn ngang; nhiều vùng chạm nhỏ và chữ nhỏ. |
| P8 | Tin cậy, bảo mật, riêng tư Trọng số 8 | 4/8 | 50% |  | Yếu. Nền phân quyền tốt, hạ tầng và chính sách còn thiếu. |
| P9 | Chất lượng kỹ thuật Trọng số 6 | 4/6 | 67% |  | Trung bình. Phân lớp tốt, test backend mạnh, frontend chưa có test, chưa có git. |
| P10 | Thực tế kinh doanh và chống ảo tưởng Trọng số 8 | 1/2 | 50% |  | Yếu. Chưa có chi phí vận hành và kế hoạch triển khai; không bán đại trà nên một số mục chưa chấm. |
| P11 | Đo lường và khả năng lặp Trọng số 4 | 0/4 | 0% |  | Kém. Không có chỉ số hay sự kiện nào đo hiệu quả. |

| 41/74 ĐIỂM THÔ | 55.4/100 CHUẨN HÓA | 87% COVERAGE | 55.4/100 ĐIỂM CÔNG BỐ |
| --- | --- | --- | --- |

# 5.  Phát hiện chính — xếp theo mức nghiêm trọng

Mỗi phát hiện gồm: bằng chứng → cơ chế thất bại → hậu quả → cách xử lý. Thẩm mỹ, chức năng và rủi ro kinh doanh được ghi riêng.

| F01 · CAO · VERIFIED Không có git và không có backup |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P9.1 · Kiến trúc và bảo trì |
| Bằng chứng | Thư mục tuyenso không phải git repo; không thấy script backup DB hay MinIO. |
| Cơ chế & hậu quả | Một lần xóa nhầm hoặc hỏng ổ đĩa là mất toàn bộ mã nguồn và dữ liệu, không khôi phục được. |
| Cách xử lý | git init, kiểm tra .gitignore (chặn .env), đẩy lên repo riêng tư; thêm pg_dump định kỳ và sao lưu MinIO, thử khôi phục một lần. |

| F02 · CAO · VERIFIED Chưa có chỉ số nào đo hiệu quả |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P11 · Đo lường |
| Bằng chứng | Không có sự kiện phân tích, không có chỉ số baseline (thời gian lập hồ sơ, tỷ lệ báo cáo đủ ảnh). |
| Cơ chế & hậu quả | Sau 3 tháng không ai trả lời được app có đáng tiền hay không; quyết định tiếp tục phụ thuộc cảm tính. |
| Cách xử lý | Chốt 3 chỉ số: thời gian lập hồ sơ một vị trí, tỷ lệ báo cáo đủ ảnh trong ngày, số lỗi chặn phát hiện sớm. Đo baseline trước khi pilot. |

| F03 · CAO · VERIFIED Chống dò mật khẩu lưu trong RAM của một tiến trình |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P8.1 · Hygiene bảo mật |
| Bằng chứng | routers/auth.py: _fails là dict trong bộ nhớ, khóa theo IP:email, không dọn. |
| Cơ chế & hậu quả | Mất khi restart, không dùng chung khi chạy nhiều worker, RAM phình dần; dò nhiều email từ một IP không bị chặn. |
| Cách xử lý | Lưu bộ đếm ở DB hoặc Redis, giới hạn riêng theo IP và theo email, tự dọn; thêm giới hạn ở Nginx. |

| F04 · CAO · VERIFIED Rule engine tính lại toàn bộ ở mỗi lần chuyển trang và danh sách chưa phân trang |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P6.2 · Ổn định |
| Bằng chứng | /tong-quan/dem gọi rules.danh_gia() mỗi lần đổi trang (12 chỗ gọi danh_gia); vi-tri-cot, bao-cao-hien-truong trả toàn bộ. |
| Cơ chế & hậu quả | Dữ liệu thật vài trăm cột, hàng nghìn báo cáo sẽ làm mọi trang chậm dần và quá tải DB khi nhiều người dùng. |
| Cách xử lý | Cache kết quả theo dự án vài giây và xóa khi có thay đổi; thêm limit/offset và lọc theo ngày cho các danh sách lớn. |

| F05 · CAO · LIKELY Chưa chứng minh được giá trị so với Excel, Zalo, Word đang dùng |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P1.2 · Khác biệt so với lựa chọn thay thế |
| Bằng chứng | Không tìm thấy khảo sát người dùng, so sánh chi phí hay phỏng vấn tổ đội trong tài liệu dự án. |
| Cơ chế & hậu quả | Tổ đội quay lại Zalo vì quen và nhanh hơn; app trở thành việc thêm chứ không thay thế. |
| Cách xử lý | Phỏng vấn 5 người (kỹ thuật, CHT, tổ đội, P.KH, PGĐ), ghi lại cách họ làm hiện nay và thời gian từng bước. |

| F06 · TRUNG BÌNH · VERIFIED Thông báo lỗi kỹ thuật lọt ra màn hình |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P5.3 · Microcopy lỗi |
| Bằng chứng | Quan sát màn hình báo "Không tải được dữ liệu ¦ dm is not defined" khi trang Phê duyệt gặp lỗi. |
| Cơ chế & hậu quả | Người dùng không hiểu và không biết làm gì; lộ chi tiết nội bộ. |
| Cách xử lý | ErrorBoundary hiện câu chung bằng tiếng Việt và mã tham chiếu; chi tiết gửi vào log. |

| F07 · TRUNG BÌNH · VERIFIED Vùng chạm dưới 44 px và chữ 10–11 px trên mobile |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P7.1 · Mobile |
| Bằng chứng | Đo ở 375 px: /bao-cao 21 phần tử cao dưới 44 px; /qaqc 76 phần tử, chữ nhỏ nhất 10 px. |
| Cơ chế & hậu quả | Bấm nhầm khi đeo găng, trời nắng; chữ khó đọc ngoài hiện trường. |
| Cách xử lý | Đặt chiều cao tối thiểu 44 px cho chip, nút trên mobile; chữ tối thiểu 12–14 px ở các màn dùng ngoài trời. |

| F08 · TRUNG BÌNH · VERIFIED Nút Duyệt gửi ngay, không xác nhận |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P3.3 · Trạng thái |
| Bằng chứng | pages/Duyet.tsx: bấm Duyệt gọi API trực tiếp; chỉ Trả lại mới hiện hộp thoại. |
| Cơ chế & hậu quả | Chạm nhầm trên điện thoại sẽ duyệt nhầm một hồ sơ nhiều tiền, khó hoàn tác. |
| Cách xử lý | Thêm bước xác nhận hoặc cho phép hoàn tác trong vài giây. |

| F09 · TRUNG BÌNH · VERIFIED Đối soát 3 nguồn trông như đã có AI nhưng chỉ là dữ liệu mẫu |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P1 · Giá trị |
| Bằng chứng | Nút "Chạy lại AI trích xuất" bị tắt; vùng bằng chứng là ô sọc chéo giả; không có dịch vụ đọc PDF/OCR. |
| Cơ chế & hậu quả | Người xem hiểu nhầm hệ thống đã đọc được hợp đồng và bản vẽ thật, ra quyết định mua hàng dựa trên số liệu không có thật. |
| Cách xử lý | Gắn nhãn rõ "Dữ liệu minh họa" trên màn hình này cho đến khi có AI service. |

| F10 · TRUNG BÌNH · VERIFIED Số liệu "khớp thiết kế" là do seed dựng để khớp |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P10 · Thực tế |
| Bằng chứng | seed_demo.py được viết để tái tạo đúng các con số trong PDF (12/64, 18, 3 lỗi chặn...). |
| Cơ chế & hậu quả | Test xanh và số liệu khớp không chứng minh quy tắc đúng với hồ sơ thật. |
| Cách xử lý | Chạy rule engine trên một tuyến thật đã hoàn thành, so với kết quả kiểm tra thủ công của kỹ thuật. |

| F11 · TRUNG BÌNH · VERIFIED Thu GPS và ảnh nhưng chưa có thông báo đồng ý |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P8.2 · Riêng tư |
| Bằng chứng | BaoCao.tsx đọc vị trí liên tục, không có câu giải thích hay chính sách. |
| Cơ chế & hậu quả | Rủi ro khiếu nại từ người lao động, và dữ liệu vị trí nằm trong ảnh có thể bị chia sẻ ngoài ý muốn. |
| Cách xử lý | Hiện câu giải thích khi lần đầu xin quyền vị trí; ghi chính sách dữ liệu; chỉ thu vị trí khi chụp ảnh. |

| F12 · TRUNG BÌNH · VERIFIED Một số trang thiếu tiêu đề h1, ô nhập thiếu nhãn |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P7.2 · Accessibility |
| Bằng chứng | /ban-do không có h1; /bao-cao có 1 ô nhập không có nhãn truy cập. |
| Cơ chế & hậu quả | Trình đọc màn hình và điều hướng bàn phím khó dùng. |
| Cách xử lý | Thêm h1 ẩn cho trang bản đồ; gắn nhãn cho ô nhập còn thiếu. |

| F13 · TRUNG BÌNH · LIKELY Biểu mẫu biên bản chưa đối chiếu quy định hiện hành |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P5 · Pháp lý |
| Bằng chứng | README ghi rõ mẫu mặc định chưa đối chiếu TT 10/2021/TT-BXD, NĐ 207/2026. |
| Cơ chế & hậu quả | Chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát không nhận biên bản, phải làm lại hồ sơ. |
| Cách xử lý | Nhận mẫu thật từ Tuấn Thành, đưa chuyên gia xây dựng rà soát trước khi phát hành. |

| F14 · TRUNG BÌNH · VERIFIED MinIO bản không còn được vá, chưa có HTTPS |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P8.1 · Hạ tầng |
| Bằng chứng | docker-compose.yml dùng bitnamilegacy/minio:latest; chưa có cấu hình Nginx hay TLS. |
| Cơ chế & hậu quả | Lỗ hổng chưa vá, dữ liệu và token đi không mã hóa khi lên VPS. |
| Cách xử lý | Đổi sang SeaweedFS, Garage hoặc S3 của nhà cung cấp; thêm Nginx với TLS trước khi mở ra mạng. |

| F15 · THẤP · VERIFIED Chưa có test frontend, chưa có test truy cập chéo dự án |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P9.2 · Test |
| Bằng chứng | Không có Vitest/Playwright; test backend chưa có case đổi ID sang dự án khác. |
| Cơ chế & hậu quả | Sửa giao diện hoặc phân quyền dễ gây lỗi mà không ai biết. |
| Cách xử lý | Thêm Vitest cho offline.ts, fmt.ts; thêm test IDOR cho mọi endpoint có {id}. |

| F16 · THẤP · VERIFIED Hàng đợi offline và bản nháp không bị xóa khi đăng xuất |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí | P3 · Hiện trường |
| Bằng chứng | Toi.tsx chỉ gọi logout(); offline.ts không xóa IndexedDB. |
| Cơ chế & hậu quả | Trên máy dùng chung, người sau có thể thấy hoặc gửi báo cáo của người trước. |
| Cách xử lý | Xóa nháp khi đăng xuất, cảnh báo nếu còn báo cáo chưa gửi. |

# 6.  Điều đang làm tốt — đừng phá

✓	Phân quyền kiểm tra ở backend, giá bị bỏ khỏi JSON khi thiếu quyền (access() trong deps.py).

✓	Refresh token xoay vòng, phát hiện dùng lại và thu hồi toàn bộ phiên.

✓	Báo cáo hiện trường idempotent theo clientId, ảnh có chữ ký file được kiểm tra.

✓	Mô hình công tác theo vị trí cột và chuỗi duyệt dùng chung cho đề xuất, phiếu điều chỉnh, nghiệm thu có điều kiện.

✓	Khóa dòng khi duyệt (with_for_update), 95 test backend đạt.

✓	Ranh giới src/api/ giữ nguyên, bundle chính 380 KB, bản đồ tách chunk.

# 7.  Kiểm tra thực tế — chống viển vông & ảo tưởng

Phần này tách riêng niềm tin chưa được kiểm chứng khỏi lỗi kỹ thuật: điều tác giả tin, điều bằng chứng cho thấy, và thí nghiệm rẻ nhất có thể bác bỏ nó.

## Delusion Audit

| Niềm tin | Thực tế / cơ chế | Bằng chứng & phép thử rẻ nhất | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| "Số liệu khớp PDF và test xanh nghĩa là hệ thống đúng" | Seed được dựng để cho ra đúng số trong thiết kế, nên khớp chỉ chứng minh seed chạy đúng. (Delusion D13 Tự chấm điểm) | seed_demo.py tái tạo 12/64, 18, 3 lỗi chặn. Phép thử rẻ nhất: chạy trên một tuyến thật đã xong, so với kiểm tra thủ công. | CAO |
| "Đối soát 3 nguồn đã sẵn sàng" | Chưa có AI đọc PDF/OCR, giao diện chạy trên dữ liệu mẫu. (Delusion D6 AI sẽ lo hết) | Nút "Chạy lại AI trích xuất" bị tắt, vùng bằng chứng là ô sọc. Phép thử: đưa một PDF hợp đồng thật vào và xem hệ thống đọc được bao nhiêu dòng. | CAO |
| "Tổ đội sẽ nhập đủ báo cáo và 3 ảnh mỗi ngày" | Form hơn 10 trường, nút 38–40 px, sóng yếu; tổ đội quen báo qua Zalo. (Delusion D8, D15) | BaoCao.tsx yêu cầu công tác, khối lượng, thời tiết, tổ đội, nhân lực, máy, ảnh. Phép thử: cho 3 tổ đội thử 1 tuần, đo tỷ lệ hoàn thành. | CAO |
| "KMZ, định mức, mẫu biểu thật sẽ khớp mô hình hiện tại" | Chưa thử KMZ thật, chưa có định mức và mẫu biểu của Tuấn Thành. (Delusion D9 Đầu vào lý tưởng) | CLAUDE.md ghi "chưa thử với KMZ thật". Phép thử: nhập 1 KMZ và 1 bảng định mức thật. | TRUNG BÌNH |
| "Lộ trình còn lại (Expo, AI, Zalo OA, PDF) là việc ngắn" | Bốn hạng mục lớn, mỗi cái cần dữ liệu và người dùng thật. (Delusion D11 Planning fallacy) | CLAUDE.md liệt kê "Chưa có" cả bốn mục. Phép thử: ước lượng lại theo từng việc đã làm. | TRUNG BÌNH |
| "Chi phí vận hành không đáng kể" | VPS, backup, bảo trì, hỗ trợ người dùng, OCR đều tốn tiền và người. (Delusion D14) | Không có tài liệu chi phí. Phép thử: lập bảng chi phí hằng tháng và người phụ trách. | TRUNG BÌNH |

## Pre-mortem — “6 tháng sau thất bại, vì sao?”

| Nguyên nhân | Khả năng | Tác động | Tín hiệu sớm | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổ đội không nhập đủ báo cáo, ảnh nên dữ liệu rỗng và rule báo sai | Cao | Sống còn | Tỷ lệ báo cáo đủ ảnh trong ngày thấp; cần thiết lập baseline | Rút form còn 4 trường bắt buộc, thử với 1 tổ đội, chỉ huy trưởng phụ trách nhắc. |
| Biên bản không được chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát chấp nhận | Trung bình | Cao | Lần nộp đầu bị trả về | Chuyên gia xây dựng rà soát mẫu; nộp thử 1 bộ hồ sơ song song với cách làm cũ. |
| Dữ liệu thật khác mô hình (định mức, mã móng, lô vật liệu) làm quy tắc báo nhầm | Cao | Cao | Tỷ lệ cảnh báo bị người dùng bỏ qua cao | Chạy chế độ chỉ xem trên một tuyến thật, đối chiếu với kiểm tra thủ công. |
| Mất dữ liệu hoặc mã nguồn do không có git và backup | Thấp | Sống còn | Không có | Git, backup hằng ngày, thử khôi phục. |
| Hệ thống chậm khi dữ liệu thật tăng | Trung bình | Trung bình | Thời gian tải trang Tổng quan, QA/QC | Cache rule engine, phân trang. |
| Không có người ở Tuấn Thành chịu trách nhiệm quản trị hệ thống | Trung bình | Cao | Lỗi tồn đọng nhiều ngày không ai xử lý | Chỉ định một người phụ trách và quy trình hỗ trợ. |

## Hostile User Walkthrough — người dùng thực tế & khó tính

| Persona | Task | Bước | Time-to-value | Ma sát / dead-end | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Người dùng thực tế: kỹ thuật hiện trường | Báo cáo cuối ngày cho VT45 kèm 3 ảnh | 6 bước, 3 màn hình | Ước tính 3–5 phút, chưa đo thật | Hơn 10 trường, nút 38–40 px, cần GPS; có hàng đợi offline | hoàn thành khó nhọc |
| Người dùng thực tế: Phó giám đốc | Duyệt 3 hồ sơ trên điện thoại | 2 bước mỗi hồ sơ | Dưới 1 phút, suy luận từ DOM | Nút Duyệt không xác nhận, dễ bấm nhầm | hoàn thành |
| Người dùng thực tế: chỉ huy trưởng | Sinh biên bản nghiệm thu cho tuần này | 5 bước trên QA/QC | Ước tính 2 phút, chưa đo thật | Chọn khoảng ngày, cách gộp; số liệu mặc định lệch do ngày demo | hoàn thành khó nhọc |
| Người dùng khó tính: Giám đốc | Thuyết phục bỏ Excel và Zalo để dùng TuyếnSố | Chưa có bằng chứng | Chưa có số so sánh | Không có số liệu thời gian tiết kiệm hay chi phí | chưa chạy |

# 8.  Phản biện đối kháng & sổ đăng ký rủi ro

## Phát hiện của Red Team

| Phép thử | Phát hiện | Mức |
| --- | --- | --- |
| Goodhart: số test và số rule xanh được dùng như thước đo chất lượng | Test xanh vì seed và test cùng do một bên dựng; không có holdout hay hồ sơ thật. | CAO |
| Dò mật khẩu nhiều email từ một IP | Bộ đếm theo cặp IP:email trong RAM nên không chặn được dò nhiều email. | CAO |
| Đọc mã tìm vượt quyền theo dự án | resolve_project kiểm tra thành viên dự án ở mọi request. Chưa viết test đổi ID chéo dự án. | THẤP |
| Prompt injection / đòi tiết lộ | Không áp dụng cho ứng dụng; hội đồng không tiết lộ chỉ thị nội bộ. | THẤP |

## Risk register

| ID | Rủi ro | Khả năng | Tác động | Giảm thiểu | Chủ sở hữu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Dữ liệu báo cáo hiện trường thiếu hoặc sai | Cao | Sống còn | Rút form, đào tạo, chỉ huy trưởng nhắc | Chỉ huy trưởng |
| R2 | Mất mã nguồn hoặc dữ liệu | Thấp | Sống còn | Git và backup | Đội phát triển |
| R3 | Biên bản không hợp lệ về pháp lý | Trung bình | Cao | Rà soát mẫu bởi chuyên gia xây dựng | Tuấn Thành |
| R4 | Lộ dữ liệu do thiếu HTTPS, MinIO cũ | Trung bình | Cao | Nginx TLS, đổi lưu trữ | Đội phát triển |
| R5 | Hiệu năng giảm khi dữ liệu tăng | Trung bình | Trung bình | Cache và phân trang | Đội phát triển |

# 9.  Critical gates

| Gate | Trạng thái | Chi tiết / bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Bịa nguồn hoặc dữ liệu | Không kích hoạt | Dữ liệu demo được gắn nhãn demo, README nói rõ; nhưng màn Đối soát cần nhãn "dữ liệu minh họa" (xem phát hiện). |
| Thiếu giám sát của con người | Không kích hoạt | AI chỉ đề xuất, chuỗi duyệt 5 bước do người có thẩm quyền quyết định. |
| Rò quyền riêng tư / vượt quyền | CHƯA KIỂM ĐƯỢC | Đọc mã thấy kiểm tra thành viên dự án, nhưng chưa chạy kiểm thử đối kháng IDOR hay upload giả mạo. |
| Vi phạm pháp lý (biểu mẫu nghiệm thu) | CHƯA KIỂM ĐƯỢC | Mẫu biên bản chưa được đối chiếu quy định hiện hành; cần chuyên gia có thẩm quyền. |
| Dùng ngoài phạm vi | Không kích hoạt | Ứng dụng quản lý hồ sơ, không đưa ra quyết định an toàn kỹ thuật. |

“Chưa kiểm được” nghĩa là hội đồng chưa quan sát được bằng chứng — không phải đã đạt. Gate này phải được kiểm trước khi ra quyết định triển khai.

# 10.  Quan điểm thiểu số & bất đồng

| Vai trò | Quan điểm | Bằng chứng cần thêm |
| --- | --- | --- |
| Chuyên gia UX | Chưa chụp được ảnh nên đánh giá giao diện có thể thấp hơn thực tế; nên chấm lại P4 khi có ảnh. | Ảnh chụp 1440 px và 375 px các màn chính |
| Chuyên gia lĩnh vực | Điểm 55 phản ánh việc chưa có người dùng thật, không phải chất lượng mã. Nếu chỉ chấm kỹ thuật, ứng dụng ở mức khá. | Kết quả chạy thử với một tuyến thật |

# 11.  Kết luận & khuyến nghị

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH · CHƯA ĐẠT TuyếnSố là bản demo kỹ thuật tốt: phân quyền, chuỗi duyệt, offline và test vững. Điểm thấp (55/100) chủ yếu do thiếu bằng chứng từ người dùng thật, thiếu đo lường và hạ tầng chưa sẵn sàng, không do chất lượng mã. Chưa đủ điều kiện triển khai rộng; nên chạy thử có kiểm soát với một tuyến và một tổ đội sau khi xử lý các việc bắt buộc. Confidence: Trung bình · Mức bằng chứng: Trung bình · Khuyến nghị: Chỉ thử nghiệm có kiểm soát

Điều kiện có thể làm thay đổi kết luận • Pilot 2–4 tuần cho thấy tỷ lệ báo cáo đủ ảnh từ 80% trở lên và quy tắc ít báo nhầm: điểm có thể lên khoảng 70. • Biểu mẫu được chuyên gia xây dựng xác nhận hợp lệ: gỡ rủi ro pháp lý lớn nhất. • Tổ đội bỏ dùng sau tuần đầu: dừng và thiết kế lại luồng báo cáo.

## Bước kiểm chứng & hành động tiếp theo

1.	Khởi tạo git và backup; đổi MinIO, thêm Nginx TLS.

2.	Chuyển chống dò mật khẩu sang DB/Redis; cache rule engine; phân trang danh sách lớn.

3.	Phỏng vấn 5 người dùng chính, chốt 3 chỉ số và đo baseline.

4.	Rút gọn form báo cáo, tăng vùng chạm, thêm xác nhận khi Duyệt.

5.	Chạy thử một tuyến thật với KMZ, định mức, mẫu biểu thật; so với kiểm tra thủ công.

6.	Gắn nhãn "dữ liệu minh họa" cho màn Đối soát 3 nguồn cho đến khi có AI.

## Lộ trình sửa theo đòn bẩy

| Giai đoạn | Hành động | Công sức | Tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1: nền tảng an toàn | Git, backup, throttle đăng nhập, Nginx TLS, đổi MinIO | Thấp | Cao |
| Tuần 2–3: chuẩn bị pilot | Rút gọn form, tăng vùng chạm, xác nhận Duyệt, nhãn dữ liệu minh họa, cache và phân trang, đo baseline | Trung bình | Cao |
| Tuần 4–8: pilot một tuyến thật | Nhập KMZ, định mức, mẫu biểu thật; 1 tổ đội dùng hằng ngày; thu chỉ số | Trung bình | Rất cao |
| Sau pilot | Quyết định AI đối soát, app Expo, Zalo OA, xuất PDF theo số liệu pilot | Cao | Cao |

# 12.  Phụ lục

## A. Chấm điểm theo tiêu chí con

| ID | Tiêu chí | Điểm | Tag | Bằng chứng / lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Mức đau và tần suất | 2/4 | I | Nỗi đau (hồ sơ nghiệm thu, lead-time vật tư) mô tả cụ thể trong PDF, chưa có phỏng vấn hay dữ liệu hành vi. |
| P1.2 | Khác biệt so với lựa chọn thay thế | 2/4 | I | Không có tài liệu nào so sánh với Excel, Zalo, Word hiện tại hay chi phí chuyển đổi. |
| P1.3 | Hiểu trong 5 giây | 2/4 | I | Trang Tổng quan mobile nêu ngay tiến độ và việc cần xử lý. Chưa xem ảnh thật nên chỉ tính suy luận. |
| P3.1 | IA và điều hướng | 3/4 | V | 8 mục menu bằng thuật ngữ nghề, mọi trang cách 1 lần bấm; menu trái đổi theo trang (Đối soát). |
| P3.2 | Hoàn thành top-3 task | 3/5 | I | Walkthrough bằng DOM và đọc mã, chưa có người thật: báo cáo hiện trường, duyệt, sinh biên bản. |
| P3.3 | Trạng thái và phục hồi lỗi | 2/3 | V | Có loading, rỗng, lỗi, thành công. Nút Duyệt trên thẻ gửi ngay không hỏi lại; Trả lại có hỏi lý do. |
| P3.4 | Onboarding và học nhanh | 1/3 | V | Không có hướng dẫn lần đầu, không có dữ liệu mẫu cho tài khoản mới. |
| P4.1 | Phân cấp thị giác | — | N | Không chụp được ảnh màn hình nên không đánh giá. |
| P4.2 | Typography và màu | 2/3 | V | Font Be Vietnam Pro, 4 màu chính (ink, brand, amber, danger) khai báo thành token. |
| P4.3 | Nhất quán / design system | 1/2 | V | Badge, RuleChip, card dùng lại được, nhưng vẫn lặp lớp CSS dài trong từng trang. |
| P4.4 | Point of view / dấu ấn | 1/2 | I | Logo cột điện và màu xanh lục có chủ đích; chưa có bằng chứng người dùng nhận ra khác biệt. |
| P5.1 | Rõ ràng và cụ thể | 2/3 | V | Câu cảnh báo nêu rõ vị trí, lô, ngày, hạn xử lý (ví dụ R03, R04). |
| P5.2 | Hợp đối tượng và giọng điệu | 2/2 | V | BBNT, PĐC, GPMB, LAS, chuỗi néo: đúng từ của người trong nghề. |
| P5.3 | Microcopy và thông báo lỗi | 1/2 | V | Quan sát được màn hình báo "dm is not defined" khi lỗi mã: ErrorBoundary hiện nguyên thông báo kỹ thuật. |
| P6.1 | Tốc độ tải | 2/3 | I | Bản build: JS chính 380 KB (116 KB gzip), bản đồ tách chunk riêng. Đo bằng dev server nên không đại diện cho production. |
| P6.2 | Ổn định | 2/3 | V | Không có lỗi console. Có chuỗi 401 rồi tự refresh phiên khi tải lại trang. Rule engine chạy lại ở nhiều endpoint. |
| P6.3 | Độ phản hồi | — | N | Chưa đo INP, CLS, LCP thật. |
| P7.1 | Mobile là quyết định thiết kế riêng | 2/3 | V | Ở 375 px không cuộn ngang, có thanh điều hướng đáy. Trang Báo cáo hiện trường có 21 phần tử cao dưới 44 px; QA/QC có 76 phần tử và chữ 10 px. |
| P7.2 | WCAG 2.2 AA thực dụng | 2/4 | I | Hầu hết nút có tên truy cập (1 ô nhập không có nhãn ở /bao-cao). Chưa đo tương phản và chưa thử bàn phím đầy đủ. |
| P8.1 | Hygiene bảo mật | 2/3 | V | Phân quyền backend, refresh xoay vòng, Jinja sandbox, kiểm tra chữ ký file. Chống dò mật khẩu lưu trong RAM một tiến trình, chưa có HTTPS, MinIO bản cũ. |
| P8.2 | Riêng tư và đồng ý | 1/3 | V | Ứng dụng thu GPS và ảnh hiện trường nhưng chưa có thông báo đồng ý hay chính sách; chưa có chức năng xuất/xóa dữ liệu cá nhân. |
| P8.3 | Tín hiệu uy tín | 1/2 | I | Phần mềm nội bộ nên ít cần; chưa có điều khoản sử dụng và thông tin liên hệ hỗ trợ. |
| P9.1 | Kiến trúc và bảo trì | 2/3 | V | Tách api/, services/, routers/. Một số router chứa nhiều logic; không có git. |
| P9.2 | Test và observability | 2/3 | V | 95 test backend đạt, assert theo nghiệp vụ. Frontend chưa có test; có audit_log nhưng chưa có log vận hành, cảnh báo. |
| P10.1 | Khả thi kinh tế | — | N | Không có số liệu chi phí VPS, bảo trì, hỗ trợ hay giá trị mang lại. |
| P10.2 | Kênh tiếp cận khách | — | N | Một khách hàng đã có, chưa rõ kế hoạch đưa tổ đội vào dùng. |
| P10.3 | Luận điểm giữ chân | 1/2 | I | Dữ liệu tích lũy theo vị trí và chuỗi duyệt tạo thói quen, chưa có bằng chứng dùng lại. |
| P11.1 | Chỉ số và sự kiện | 0/2 | V | Không có north-star, funnel hay phân tích sử dụng. |
| P11.2 | Khả năng thí nghiệm | 0/2 | V | Không có vòng phản hồi người dùng, không có so sánh trước/sau. |

Tag bằng chứng: V = quan sát trực tiếp · I = suy luận từ artifact gián tiếp (tối đa 70% điểm) · N = không kiểm được → không chấm.

## B. Bảng bằng chứng

| Claim | Nguồn / dữ liệu | Loại | Ủng hộ / phản đối | Độ mạnh | Giới hạn | Kiểm chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Không có lỗi console, 14 đường dẫn mở được | Duyệt trình duyệt local ở 1440 px và 375 px | Quan sát trực tiếp | Ủng hộ | Trung bình | Dev server, không có ảnh chụp | Lặp lại trên bản build |
| 95 test backend đạt | pytest trong Docker | Chạy test | Ủng hộ | Trung bình | Dữ liệu seed do cùng đội dựng | Chạy lại |
| Chống dò mật khẩu chỉ trong RAM | backend/app/routers/auth.py | Đọc mã | Phản đối | Mạnh | Chưa thử tấn công thật | Thử gửi nhiều email từ một IP |
| Vùng chạm nhỏ và chữ 10–11 px trên mobile | Đo DOM ở 375 px | Đo trực tiếp | Phản đối | Mạnh | Chỉ đo kích thước, không thử bằng tay thật | Thử với người dùng đeo găng |

## C. Giới hạn của thẩm định

•	Không chụp được ảnh màn hình (pane trình duyệt ẩn) nên không chấm phân cấp thị giác (P4.1).

•	Không đo LCP, INP, CLS; đo thời gian tải trên dev server không đại diện cho production.

•	Chưa có người dùng thật nào thử; mọi walkthrough là suy luận từ DOM và mã nguồn.

•	Chưa chạy kiểm thử đối kháng bảo mật (IDOR, upload giả mạo, tấn công đăng nhập).

•	Chưa có KMZ, định mức, biểu mẫu thật của Tuấn Thành.

•	Chưa kiểm tra tính hiện hành của TT 10/2021/TT-BXD và NĐ 207/2026.

•	Ngưỡng 44 px, 10 px và ngưỡng điểm 59/70/79 là ngưỡng đề xuất của hội đồng, chưa hiệu chuẩn.

## D. Nguồn thực sự đã sử dụng

•	Mã nguồn src/ (frontend) và backend/app/ (auth.py, deps.py, main.py, rbac.py, services/rules.py, docker-compose.yml)

•	CLAUDE.md và README.md của dự án

•	Kết quả chạy npm run build, npm run lint, pytest (95 test)

•	Phiên duyệt trình duyệt local ở 1440 px và 375 px

•	Tham chiếu rubric CouncilReview: rubric_product_ux_conversion, reality_checks

## E. Phương pháp & ngưỡng

•	Điểm công bố được script tính lại từ bảng điểm: điểm đã chấm ÷ điểm tối đa của các mục đã chấm; mục thiếu bằng chứng không bị tính 0.

•	Coverage = điểm tối đa của các mục đã chấm ÷ tổng điểm tối đa (không tính mục “không áp dụng”). Coverage < 50% → confidence tối đa “Thấp”; < 70% → tối đa “Trung bình”.

•	Trần điểm: có Critical/critical-gate → tối đa 59 và trạng thái “Chưa đạt”; có phát hiện mức Cao → tối đa 79 và không được “Đạt”.

•	Các ngưỡng điểm, trần và mốc heuristic là ngưỡng đề xuất của hội đồng, chưa được hiệu chuẩn bằng dữ liệu thực nghiệm. Chỉ số “trung bình ngành” không được trích nếu chưa đọc nguồn thật.

•	Kết luận mang tính hỗ trợ quyết định; không phải chứng nhận hay ý kiến pháp lý/y tế/tài chính.

Audit trail — phiên bản báo cáo 1.0 · rubric product_ux_conversion v1.1 · ngày 2026-10-15.